密级：有限公开

迈曦软件

MxSim.Mechanical-通用-GUI-V3.0.0

测试计划及方案

| 文件编号 | GU-008-003_000_000-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目版本 | MxSim.Mechanical-通用-GUI-V3.0.0 |  |  |
| 编写 | 邵希宇 | 编写日期 | 2026/03/19 |
| 审核 |  | 审核日期 |  |
| 批准 |  | 批准日期 |  |

湖南迈曦软件有限责任公司

2026年3月制

目 录

1. 概述	1

1.1项目概述	1

1.2测试方案概述	1

1.3 缺陷定义	6

2. 测试需求	7

2.1 测试范畴	7

2.2测试环境	7

3. 测试任务	7

3.1测试分类与方法	7

4. 测试计划	9

5. 测试提交文档	9

- 概述

  - 1.1项目概述

| 所属产品 | MxSim.Mechanical-通用-GUI | 产品经理 | 王飞奇、汤光泽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发人员 | 吴维煜、王海东、殷思麒、黄育民、林家正、张国海、邬志强、宋维超、李瑞阳 | 开发日期 | 2026/01-2026/03 |
| 开发版本 | MxSim.Mechanical-通用-GUI-V3.0.0 |  |  |

  - 1.2测试方案概述

该测试方案旨在验证MxSim.Mechanical-通用-GUI-V3.0.0第一季度版本是否符合需求验收标准，确保系统在功能实现过程中稳定运行。每个功能模块为一个或多个详细的测试用例，覆盖所有待测试功能。具体功能及测试内容如下：

| 序号 | 功能点 | 测试内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 当前版本不支持草图创建功能 | 点击草图模式后再点击各个草图图标即可创建各类二维几何草图 | 高 |
| 2 | 复杂工程模型的单部件四面体网格生成 | 软件支持对复杂工程模型的并行四面体网格生成，且剖分速度能达到Hypermesh的75%。 1.打开软件，导入几何模型，进行四面体剖分，能完成四面体网格生成，剖分的时间小于相同尺寸下Hypermesh剖分时间的75%则验收通过。 2.使用已有几何文件测试算例，无需技术服务部及测试部额外制作算例。 | 高 |
| 3 | 基于距离场控制的初始网格基于距离场控制的初始网格细化细化 | 软件支持基于距离场控制三角形、四面体初始网格加点细化。 1.打开软件，导入几何模型，进行三角形或四面体剖分，能正常进行网格生成。 2.使用已有几何文件测试算例，无需技术服务部及测试部额外制作算例。 | 高 |
| 4 | 网格自定义剖分模块、网格变换模块、网格质量检测模块、网格手动生成模块、网格信息统计模块、网格重剖分模块、网格文件导出模块。 | 支持在MxSim.GUI.3.0版本中具备以下网格功能模块: 网格自定义剖分模块：支持拾取线、面、体创建包围盒\球进行自定义区域加密；支持创建包围盒\球\圆柱进行自定义区域加密； 网格变换模块：支持对网格进行旋转、平移、镜像、阵列变换操作； 网格质量检测模块：支持1D 2D 3D 网格进行质量检测； 网格手动生成模块： 支持网格通过拉伸、扫掠等手动生成； 网格信息统计模块：支持统计网格类型等信息； 网格重剖分模块：支持对已有网格进行重剖分； 网格文件导出模块：支持对已有网格进行不同格式的导出（inp stl obj vtk 等）； （2）使用已有几何/网格文件测试算例，无需技术服务部及测试部额外制作算例。 | 高 |
| 5 | 网格变换模块、网格质量检测模块、 网格重剖分模块、网格文件导出模块。 | 1.支持在MxSim.GUI.3.0版本中具备以下网格功能模块: 网格变换模块：支持对网格进行旋转、平移、镜像、阵列变换操作； 网格质量检测模块：支持1D 2D 3D 网格进行质量检测； 网格重剖分模块：支持对已有网格进行重剖分； 网格文件导出模块：支持对已有网格进行不同格式的导出（inp stl obj vtk 等）； 2.使用已有几何/网格文件测试算例，无需技术服务部及测试部额外制作算例。 | 高 |
| 6 | 界面重构渲染层迁移 | 验收标准：无需算例， 1.保证迁移后渲染相关功能能够正常使用 | 高 |
| 7 | 草图功能开发 | 验收标准：无需算例，可以直接在软件中进行创建，效果与spaceclaim类似 1.保证吸附的可视化效果与实际位置一致 2.能够正确与创建功能联动 | 高 |
| 8 | 草图 | 验收标准：无需算例，可以直接在软件中进行创建，效果与spaceclaim类似 1.可以正确创建对应二维几何 2.能够正确确定草图平面 | 高 |
| 9 | 草图 | 验收标准：无需算例，可以直接在软件中进行，效果与spaceclaim类似 1.标识能够正常随创建时的鼠标移动正常自适应 2.标识的参数块可编辑，并且编辑确认后可以正确修改联动鼠标位置与尺寸 | 高 |
| 10 | 网格编辑 | 验收标准：无需算例，可以直接在软件中进行创建 1.能够正确修改网格中的单一节点 | 高 |
| 11 | 切面图 | 根据项目需求完成隐式后处理界面开发 | 高 |
| 12 | 等值面图 | 根据项目需求完成隐式后处理界面开发 | 高 |
| 13 | 矢量图 | 根据项目需求完成隐式后处理界面开发 | 高 |
| 14 | 曲线功能 | 根据项目需求完成隐式后处理界面开发 | 高 |
| 15 | 界面重构-与修改 | 按照界面重构项目组计划和要求进行 | 高 |
| 16 | 界面重构-前处理 | 1.根据项目需求完成隐式界面开发 2.完成已对齐关键字的mx文件读写 | 高 |
| 17 | 界面重构-工程文件 | 完成已对齐的所有关键字工程文件的读写 | 高 |
| 18 | 界面重构-底层数据 | 1.维护现有数据接口 2.根据其他模块需求添加新接口 | 高 |
| 19 | 界面重构-模型树 | 1.优化模型树使用体验 2.添加新节点与新接口 3.模型树节点状态更新 | 高 |
| 20 | 界面重构-映射数据 | 1.添加新映射的映射关系 2.映射关系对应的信息输出窗口 3.映射关系对应的模型树节点状态 | 高 |
| 21 | 界面重构-前处理 | 根据项目需求完成隐式界面开发 | 高 |
| 22 | 界面重构-网格自定义剖分模块 | 支持拾取线、面、体创建包围盒\球进行自定义区域加密；支持创建包围盒\球\圆柱进行自定义区域加密； | 高 |
| 23 | 界面重构-网格变换模块 | 支持对网格进行旋转、平移、镜像、阵列变换操作 | 高 |
| 24 | 界面重构-网格质量检测模块 | 支持1D 2D 3D 网格进行质量检测 | 高 |
| 25 | 界面重构-网格手动生成模块 | 支持网格通过拉伸、扫掠等手动生成 | 高 |
| 26 | 界面重构-网格信息统计模块 | 支持统计网格类型等信息 | 高 |
| 27 | 界面重构-网格重剖分模块 | 支持对已有网格进行重剖分 | 高 |
| 28 | 界面重构-网格文件导出模块 | 支持对已有网格进行不同格式的导出（inp stl obj vtk 等） | 高 |
| 29 | 界面重构-界面美化 | 根据项目需求完成隐式界面开发 | 高 |
| 30 | 几何功能维护 | 提供航天一院演示划分六面体网格几何模型；开发调用相应exe文件读取catia文件功能；开发识别小型面自动合并面功能；修复面孔识别并去除对于闭合壳失败问题；提供识别并处理小面、小边、缝隙、抽取中面视频； | 高 |

用例内容包括预期输出、实际输出和BUG描述。缺陷等级将遵循本文中1.3内容进行严格定义。

有效性论证：此次测试方案基于《2026年第一季度基线-前后处理（20260317）.xlsx》内容，测试过程中将覆盖正常情况、边界情况和异常情况，如：

①当前版本不支持草图创建功能：

该需求测试目标为验证基础图元创建功能。验收标准如下：开发草图基础图元：点、线段、多段线、圆心－半径画圆、椭圆弧、样条曲线、圆上三点画圆、圆心－起点－终点画弧、圆上三点画弧、椭圆，复合图元：矩形、平行四边形、正多边形创建功能。

测试用例设置为：1.草图模式选择平面间切换，草图模式的平面间切换均正常无误；2.基础图元创建，点击草图模式后再点击各个草图图标即可创建各类二维几何草图；3.不绘制草图直接退出，软件正常运行，可正常绘制图形；4.创建与已导入模型不相交的图形，软件正常运行，可正常绘制图形；5.创建与已导入模型相交的图形，软件正常运行，可正常绘制图形；6.多模块协同，与其它模块进行耦合操作。

②网格自定义剖分模块：

该需求测试目标为验证网格自定义剖分模块功能。验收标准如下：网格自定义剖分模块：支持拾取线、面、体创建包围盒\球进行自定义区域加密；支持创建包围盒\球\圆柱进行自定义区域加密。

测试用例设置为：1.类型切换，切换定义包围盒形状【箱形】/【球形】/【圆柱形】/【非规则】，对应参数信息栏均显示正常；2.分别设置定义包围盒形状【箱形】/【球形】/【圆柱形】/【非规则】相关信息，对应包围盒正常显示，软件存在明确提示；3.无效参数输入，输入对应参数值为0；4.部分不合理负数参数输入，软件无法输入负数或默认为0；5.极值参数输入，输入对应参数为极大或极小值（如半径高度等设置为0.1、1000），软件在合理范围内对应包围盒正常显示。若参数超出合理范围，软件应提示用户调整参数，但不会导致软件崩溃或错误。；6.多模块协同，与其它模块进行耦合操作。

③网格质量检测模块：

该需求测试目标为验证网格质量检测模块。验收标准如下：网格质量检测模块：支持1D2D3D网格进行质量检测。

测试用例设置为：1.1/2/3D质量检测，选择几何遍历与尺寸的相关参数，点击【检查】，完成信息检查，且界面自动跳转表格数据；2.导入含1D、2D、3D网格的文件进行混合网格质量检测，软件完成信息检查，且界面自动跳转表格数据；3.导入含1D/2D/3D网格的文件，点击【全选】选择所有参数，点击【检查】；4.多模块协同，与其它模块进行耦合操作。

本次测试覆盖功能相关的流程操作，确保此次测试符合相关验收标准，验证研发功能在各情况下的可靠性及用户体验。因此该测试方案具有较高的有效性。

  - 1.3 缺陷定义

| 缺陷严重等级定义表 |  |
| --- | --- |
| 缺陷等级 | 等级定义及描述 |
| 致命（1） | (1) 操作系统无法正常使用、死机、出现致命错误; (2) 数据丢失: (3) 被测系统频繁崩溃、程序出错、使功能不能继续使用; (4) 性能与需求不一致; (5) 系统资源引发性能问题; (6) 系统配置引发错误; (7) 安全性问题。 |
| 严重（2） | (1) 功能与需求不一致，或功能未实现; (2) 功能有错误，影响使用; (3) 数据传输有错误; (4) 安装与卸载问题。 |
| 一般（3） | (1) 功能有错误，但不影响使用: (2) 界面错误; (3) 界面设计不规范; (4) 消息、提示不准确; (5) 交互界面不友好。 |
| 建议（4） | 测试人员认为的改进意见或建议 |

- 测试需求

  - 2.1 测试范畴

测试将分为功能测试、健壮性测试、回归测试等阶段进行。本次重点针对软件第一季度新增研发需求进行测试，并测试软件是否能够正常运行。

  - 2.2测试环境

| 操作系统 | Windows 10 |
| --- | --- |
| CPU | 11th Gen Intel(R) Core(TM)i5-11400F @ 2.60GHz |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| 内存 | 16GB |

- 测试任务

  - 3.1测试分类与方法

根据功能特性及分析，初步确定需进行以下几种类型的测试：

①功能测试：黑盒测试方法。

②健壮性测试：采取一些非正常测试规则，对软件进行测试。

③回归测试：对已修改后的软件系统进行复测。

- 功能测试

| 测试目标 | 系统是否满足用户功能需求 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 第一季度所有待检测迭代测试研发需求 |
| 开始标准 | 编码工作已全部结束 |
| 完成标准 | 迭代测试报告已完成、功能已达到用户需求 |
| 测试重点 | 软件数据准确性及易用性 |
| 需考虑的特殊事项 | / |

- 健壮性测试

| 测试目标 | 确保在面对各种异常情况、错误输出等条件下能够保持稳定运行 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 第一季度所有待检测迭代测试研发需求 |
| 开始标准 | 编码工作已全部结束 |
| 完成标准 | 迭代测试报告已完成、功能已达到用户需求 |
| 测试重点 | 软件数据准确性及易用性 |
| 需考虑的特殊事项 | / |

- 回归测试

| 测试目标 | 确保软件在进行修改更新后，原有功能仍正常工作未产生新的缺陷 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 第一季度所有待检测迭代测试研发需求 |
| 开始标准 | 编码工作已全部结束 |
| 完成标准 | 迭代测试报告已完成、功能已达到用户需求 |
| 测试重点 | 软件数据准确性及易用性 |
| 需考虑的特殊事项 | / |

- 测试计划

| 测试活动 | 开发完成时间 | 测试开始时间 | 测试完成时间 | 测试执行人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定测试计划 |  |  |  |  |
| 设计测试用例 | / | 2026/03/12 | 2026/03/14 | 邵希宇 |
| 执行第一轮测试 |  |  |  |  |
| 执行第二轮测试 |  |  |  |  |
| 执行第三轮测试 |  |  |  |  |
| 编写测试报告 |  |  |  |  |

- 测试提交文档

测试方案、软件测试用例、测试报告。